Vejledende retningslinjer for afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

På baggrund af at der har været nogle licitationer, hvor tilbuddene har indeholdt en række forbehold, som både giver entreprenøren problemer med at komme i betragtning og bygherren problemer med at udvælge den billigste eller den der har afgivet det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Grønlands Arbejdsgiverforening og Selvstyret har derfor valgt at udarbejde nærværende vejledning.

- Rekvirer udbudsmaterialet straks efter at det offentliggøres og gennemlæs det grundigt med henblik på at få overblik over opgaven.

- Marker eventuelle tvivlspørgsmål i udbudsmaterialet og fremsend dem straks til udbyder med henblik på afklaring.

- Kontroller at fordelingslister og tilbudslister er udfyldt korrekt, herunder sammentælling.

- Udgangspunktet er at tilbudsgiver ikke skal udfylde punktet forbehold, da det er med til at skabe tvivl om tilbuddet er konditionsmæssigt.

Husk ikke at tage forbehold. Tilbuddet kan blive ukonditionsmæssigt, og i stedet for at prøve at regne ud hvornår det er ukonditionsmæssigt og hvornår ikke – så sørg for at få afklaret eventuelle tvivlspørgsmål inden tilbuddet afleveres.

- Hvis entreprenøren anser der er forhold i udbuddet som ikke anses som hensigtsmæssigt så som en al for kort tidsplan bedes dette meddelt til bygherre i form af et tvivlsspørgsmål i god tid, og bed udbyder om at foretage en ny vurdering heraf og svare på dit tvivlsspørgsmål.

- Alternative tilbud accepteres som standard medmindre der er andet anført i udbudsmaterialet. Men normalt afgiver tilbudsgiver også et tilbud på det udbudte grundlag, som kan tages i betragtning i tilbudssammenligning. Alternativt tilbud skal leve op til mindste kravene i udbudsmaterialet. Man kan se på et alternativt tilbud, som entreprenørens måde at kommunikere/optimeringer i forhold til det udbudte projekt, som måske kan foranledige at en licitation ikke annulleres.

- Erklæringer som er vedlagt udbudsmaterialet som bilag, skal anvendes i den eksakte ordlyd og form, så du ikke risikere at dit tilbud er ukonditionsmæssigt. Ændringer eller hvis man anvender andre versioner end de vedlagte, kan det risikere at tilbuddet dømmes ukonditionsmæssig.

Med venlig hilsen

Karsten Lyberth-Klausen